**Załącznik nr 1**

 ........................................................

#####  miejscowość i data

**FORMULARZ OFERTOWY**

Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na **remont okresowy statku s/y „Oceania” dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (nr postępowania IO/ZP/10/2020)**, ofertę przetargową składa:

........................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………

*(Nazwa i adres wykonawcy/ów)*

1. Oświadczamy, że składamy niniejszą ofertę przetargową:
2. we własnym imieniu[[1]](#footnote-1)
3. jako lider konsorcjum składającego się z1 …………………………................................................................

*(podać nazwy wykonawców wchodzących w skład konsorcjum)*

1. jako wspólnik spółki cywilnej, której wspólnikami są1: …………………………….......................................

*(podać wspólników spółki cywilnej)*

1. Oświadczamy, iż cena (brutto) naszej oferty wynosi ………………………………………………, w tym podatek VAT……………………, wartość netto ……………………..
2. Oświadczamy, że udzielamy …….-miesięcznej[[2]](#footnote-2) gwarancji na wykonane prace, licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Na zamontowane urządzenia firmowe oferujemy gwarancję nie krótszą niż według wskazań producentów. Gwarantujemy, że montaż urządzeń firmowych nie będzie skutkował utratą ich gwarancji.
3. Akceptowany przez nas termin płatności wynagrodzenia, liczony od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury:................................dni[[3]](#footnote-3).
4. Oświadczamy, iż miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie:

……………………………………………………………………………………………………………………

*(wskazać miejsce wykonania remontu)*

1. Oferujemy przeprowadzenie remontu statku w terminie od **01.03.2021 do 22.03.2021 r.**
2. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a oferowany przedmiot zamówienia spełniać będzie wymagania postawione przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 60 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Akceptujemy istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy o zamówienie publiczne, zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z tymi postanowieniami, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu.
7. **Nie zamierzamy / Zamierzamy**[[4]](#footnote-4) powierzyć podwykonawcy/om[[5]](#footnote-5) …………………………………………….. realizację następującej części zamówienia: ...........................................................................................................
8. Oświadczamy, że Wykonawca **nie jest / jest**[[6]](#footnote-6) mikro, małym, średnim przedsiębiorcą[[7]](#footnote-7)*.*
9. W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia publicznego, umowa ze strony Wykonawcy będzie podpisana przez[[8]](#footnote-8): ……………………………………………….………………………………………...
10. Internet : http:// .....................e-mail ..................... @ ........................tel:.........................., fax: ............................
11. Adres skrzynki ePUAP, na który ma być przesyłana korespondencja związana z niniejszym postępowaniem: …………………………….....................................................................................................................................
12. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: .........................................................................................

1. **Oświadczamy, że wypełnione zostały obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[9]](#footnote-9) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, w szczególności poinformowano te osoby, że ich dane zostaną udostępnione Zamawiającemu (Instytutowi Oceanologii PAN) i zapoznano je z klauzulą informacyjną zawartą w rozdziale XXIV SIWZ**[[10]](#footnote-10).

***Podpis*** *Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy (dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*

**Załącznik nr 3**

 ...........................................................

#####  miejscowość i data

Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ...................................................................................................................

**INFORMACJA W ZAKRESIE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ [[11]](#footnote-11), [[12]](#footnote-12)**

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **remont okresowy statku s/y „Oceania” dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (nr postępowania IO/ZP/10/2020)** oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję:

1. **NALEŻY do tej samej grupy kapitałowej,** co następujący Wykonawcy, którzy złożyli w niniejszym postępowaniu odrębne oferty:[[13]](#footnote-13)

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

1. **NIE NALEŻY do tej samej grupy kapitałowej,** co Wykonawcy, którzy złożyli w niniejszym postępowaniu odrębne oferty,13
2. **NIE NALEŻY do żadnej grupy kapitałowej.**13

***Podpis*** *Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy (dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*

**Załącznik nr 4**

 ...........................................................

#####  miejscowość i data

Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ...................................................................................................................

**WYKAZ USŁUG**

 **w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont okresowy statku s/y „Oceania” dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (nr postępowania IO/ZP/10/2020)**

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane** | **Opis przedmiotu usług** | **Terminy realizacji****(termin rozpoczęcia i termin zakończenia jeżeli zostało zakończone)** | **Wartość zamówienia (brutto)** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |

***UWAGA: Należy załączyć dowody, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.***

***Podpis*** *Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy (dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*

**Załącznik nr 5**

 ...........................................................

#####  miejscowość i data

Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ...................................................................................................................

**OŚWIADCZENIE**

**W ZAKRESIE WYROKU/DECYZJI O ZALEGANIU W UISZCZANIU PODATKÓW, OPŁAT LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE LUB ZDROWOTNE**

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **remont okresowy statku s/y „Oceania” dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (nr postępowania IO/ZP/10/2020)** oświadczam, że:

1. **nie wydano** wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu w uiszczaniu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne[[14]](#footnote-14)
2. **wydano** wobec Wykonawcyprawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu w uiszczaniu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne14

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(wpisać sygnaturę wyroku/nr decyzji administracyjnej, organ wydający, datę wydania, czego dotyczy)

W przypadku zaznaczenia pkt. 2 należy dołączyć dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

***Podpis*** *Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy (dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*

**Załącznik nr 6**

 ...........................................................

#####  miejscowość i data

Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ...................................................................................................................

**OŚWIADCZENIE**

**W ZAKRESIE ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO ZAKAZU UBIEGANIA SIĘ**

**O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE**

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **remont okresowy statku s/y „Oceania” dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (nr postępowania IO/ZP/10/2020)** oświadczam, że:

1. **nie orzeczono** wobec Wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne[[15]](#footnote-15)
2. **orzeczono** wobec Wykonawcytytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne15

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(wpisać sygnaturę postanowienia/wyroku/nr decyzji administracyjnej, organ wydający, datę wydania, czego dotyczy)

***Podpis*** *Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy (dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*

**Załącznik nr 7**

 ...........................................................

#####  miejscowość i data

##### Nazwa podmiotu udostępniającego zasoby: ............................................................................................................

Adres podmiotu udostępniającego zasoby: ..............................................................................................................

**ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW[[16]](#footnote-16)**

1. Działając w imieniu ………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………

*(oznaczenie podmiotu udostępniającego zasoby)*

oświadczam, że oddaję Wykonawcy …………………………………………………………………… ……………….………………………………………………………………………………………………...

*(oznaczenie Wykonawcy)*

ubiegającemu się o udzielenie zamówienia w postępowaniu na **remont okresowy statku s/y „Oceania” dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (nr postępowania IO/ZP/10/2020)** do dyspozycji następujące zasoby na potrzeby realizacji zamówienia:

1. zakres udostępnianych zasobów:

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………

1. sposób wykorzystania zasobów przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia:

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………

1. Oświadczam, że w okresie od …..…..……..……… do …………......……… podmiot, który reprezentuję będzie brać udział w wykonaniu niniejszego zamówienia w następującym zakresie: ……………………….

……………………………………………………………………………….…………..……………………………………………………………………………….……………………………………………………..

……………………………………………………………………………….…………………………….…

1. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję ***zrealizuje /nie będzie realizował[[17]](#footnote-17)*** usługi, do których nasze zdolności są wymagane.

……………..……………………………

 *Podpis osoby reprezentującej*

*podmiot udostępniający zasoby*

 **Załącznik nr 8**

### **UMOWA nr ............. - PROJEKT**

zawarta w dniu ................. w Sopocie

pomiędzy:

**Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot,** wpisanym do Rejestru Instytutów Naukowych Polskiej Akademii Nauk pod numerem RIN-VII-14/98, posiadającym NIP 5851004839, REGON 000632467, zwanym w dalszej części niniejszej Umowy ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez:

Dyrektora – ................................................................

a

podmiotem gospodarczym ........ z siedzibą ...................................................................................................................

zarejestrowanym w ........................................................................................................................................................

posiadającym NIP ................................ REGON ..............................

zwanym w dalszej części niniejszej Umowy WYKONAWCĄ reprezentowanym przez:

.........................................................................................................................................................................................

o następującej treści:

§1

Podstawą zawarcia umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego nr IO/ZP/10/2020 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

§2

Przedmiotem zamówienia jest **remont okresowy statku s/y „Oceania”** należącego do Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot.

Szczegółowy zakres prac objęty niniejszą Umową:

1. Konserwacja Kadłuba:
2. Zabezpieczenie ścieków zaburtowych - 10 szt.
3. Podwodna część kadłuba – 390 m2:
* Zmycie wodą pod dużym ciśnieniem 350 bar - 390 m2
* Czyszczenie strumieniowo-ścierne do klasy SA 2.0 - 117 m2
* Czyszczenie strumieniowo-ścierne do klasy SA 1.5 - 390 m2
* Malowanie Touch Up (malowanie warstwy farbą podkładową powierzchni piaskowanej, w dalszej części Umowy zwane „malowanie TU”) - 117 m2
* Malowanie TU - 117 m2
* Malowanie Full Coat (malowanie pełnej warstwy farbą nawierzchniową całej powierzchni kadłuba, w dalszej części Umowy zwane „malowanie FC”) - 390 m2
* Malowanie FC - 390 m2
* Odcinka
1. Nadwodna część kadłuba (część biała) – 200 m2:
* Zmycie wodą pod dużym ciśnieniem 350 bar - 200 m2
* Czyszczenie strumieniowo-ścierne do klasy SA 2.0 - 60 m2
* Czyszczenie strumieniowo-ścierne do klasy SA 1.5 - 200 m2
* Malowanie TU - 60 m2
* Malowanie TU - 60 m2
* Malowanie FC - 200 m2
* Malowanie FC - 200 m2
* Odcinka
1. Nadwodna część kadłuba (część niebieska) – 250 m2:
* Zmycie wodą pod dużym ciśnieniem 350 bar - 250 m2
* Czyszczenie strumieniowo-ścierne do klasy SA 2.0 - 75 m2
* Czyszczenie strumieniowo-ścierne do klasy SA 1.5 - 250 m2
* Malowanie TU - 75 m2
* Malowanie TU - 75 m2
* Malowanie FC - 250 m2
* Malowanie FC - 250 m2
1. Malowanie znaków zanurzeniowych, marki plimsola, load line, oznaczeń sterów strumieniowych, nazwy statku na burtach i pawęży oraz nazwy portu macierzystego - 1 operacja
2. Podnośniki do prac konserwacyjno-malarskich – 1 operacja
3. Sprzątanie/czyszczenie doku po zakończeniu prac konserwacyjno-malarskich - 1 operacja
4. Wypiaskowanie nadbudówki, zakonserwowanie, uzupełnienie ubytków szpachli przy oknach, pomalowanie na biało – 1 operacja
5. Wykonanie napisów na burtach („Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk”)
6. Zbiorniki wody słodkiej
7. Przegląd zbiorników wody słodkiej - 2 szt. po 20m3 (razem 40m2) – 1 operacja:
* Wynikowe wyczyszczenie i uzupełnienie ubytków farby (należy założyć 10% powyżej rdzy)
* Wyczyścić płynowskazy – 2 szt.
* Zachlorować zbiorniki i zdać wodę w sanepidzie
1. Przeniesienie płynowskazu na sąsiadującą ścianę zbiornika - 1 operacja
2. Prace pokładowe
3. Pomiar grubości rur masztów. Wyczyszczenie i pomalowanie masztów, salingów grot i bezan (od topu masztu do pokładu), likwidacja starego wiatromierza na topie fokmasztu – 1 operacja

*Uwagi:*

*- należy założyć 250 pkt pomiarowych*

*- należy założyć rusztowanie 5x5x30m*

1. Zdemontować, wyczyścić, ocynkować i pomalować odpowietrzniki zbiorników na pokładzie (16 szt.) - 1 operacja

*Uwagi:*

*- fi ~62, głowica fi ~220, wysokość około 800 mm*

*- należy założyć 5 szt. do wymiany na nowe*

1. Zdjąć kratownicę dziobową, wyczyścić pod nią i pomalować – 1 operacja

*Uwagi:*

*- należy przyjąć kratownicę aluminiową 2m x 2,2 m oraz prostowanie wygiętej konstrukcji stalowej*

1. Świetlik kuchenny – wypalić kołnierz i dorobić nowy (zakonserwować ) - 1 operacja
2. Kluza dziobowa od liny kotwicznej – zaprojektować i wykonać nową z 4 rolkami (zapobiega wycieraniu liny i piłowaniu kluzy kotwicznej) – 1 operacja

*Uwagi:*

*- przy pozostaniu przy obecnej kluzie – zaspawanie wyżłobień po linie w kluzie dziobowej*

*- zaspawanie wytarć po łańcuchu w kluzie lewo burtowej*

1. Demontaż/montaż anemostatów i kratek wentylacyjnych - 10 szt. do ponownego wykorzystania
2. Demontaż/montaż rur spiro fi 100mm

*Uwagi:*

*- należy założyć 50 m.b. + zamocowania*

1. Przeniesienie anteny radiowej - 1 operacja
2. Przeniesienie anteny na maszcie o 2,2 m z salingu na top
3. Przegląd pięcioletni dźwigu rufowego z udziałem PRS - 1 operacja
* Sprawdzenie hydrauliki, luzów łożyska obrotu
* Sprawdzenie wyłączników krańcowych – 4 szt.
* Przygotowanie i wykonanie próby obciążeniowej dźwigu
1. Komory kotwiczne – 1 operacja:
2. Wyciągnąć łańcuchy, zdać je do wyśrutowania

*Uwagi:*

*- możliwe spawanie przetyczek ogniw, należy założyć 100 szt.*

1. Pomarkować i pomalować łączenia szekli (marki z ilością szekli)
2. Zdjąć blachy burtowe i podłogowe w komorze łańcuchowej
3. Wypiaskować komory kotwiczne - lewą i prawą

*Uwagi:*

*- nie piaskować kotwic*

1. Wymienić rusztowanie pod blachy podłogowe (wykonać i wspawać nowe)

*Uwagi:*

*- do wymiany konstrukcji łoża w komorze łańcuchowej należy założyć stal ~10 mm o wadze łącznej ~500 kg, wielkość elementów do wagi 50 kg*

1. Po uzgodnieniu z PRS sprawdzić wręgi burtowe w komorach po piaskowaniu
2. Demontaż i założenie nowej rury wraz z ssakiem do osuszania komór kotwicznych

*Uwagi:*

*- należy założyć średnicę 1 1/4", L-3mb*

1. Pomalowanie farbą chlorokauczukową lub bitumiczną komór kotwicznych
2. Przegląd górnych rolek kierunkowych liny kotwicznej – 1 operacja
3. Naprawić orzech windy kotwicznej łańcuchowej lewej (łańcuch przy wybieraniu ślizga się) – 1 operacja

*Uwagi:*

*- należy założyć 50 dcm2*

1. Dział Naukowo-Badawczy
2. Wytyczyć trasę przebiegu i zamontować rurę odpływową wody chłodzącej agregat hydrauliczny rufowych wind hydrologicznych. Poprowadzić właściwe rury odpływowe wody z chłodnicy (rury miękkie) – 1 operacja

*Uwagi:*

*- należy założyć fi1", L-4mb, kolana – 4 szt.*

1. Wytyczyć i poprowadzić rurociąg odpływowy z pomieszczenia „SPEKORDU” - 1 operacja

*Uwagi:*

*- należy uzgodnić z I Mechanikiem*

*- należy założyć fi1", L-3mb, kolana – 4 szt. + przejście przez zbiornik paliwowy, wyjście do zbiornika ścieków szarych*

1. Odtłuszczenie, flekowanie i malowanie żurawika planktonowego – 1 operacja
2. Poprowadzić kabel od stacji meteo do szafy na balkoniku pomiarowym – 1 operacja

*Uwagi:*

*- kabel dostarczy armator*

1. Pociągnąć kabel, zamontować gniazdo pomiędzy UPS a szafą na balkoniku pomiarowym – 1 operacja

*Uwagi:*

*- kabel - 30 mb*

*- montaż dławnicy – 1 szt.*

*- montaż rurociągu nierdzewnego DN15, L=25m*

1. Naprawić i udrożnić wyloty nawiewów w kabinach 25 i 27 – 1 operacja

*Uwagi:*

*- czyszczenie kanałów - 56 m2*

1. Prace związane ze sterem i napędem statku
2. Demontaż płetwy steru – przegląd i konserwacja – 1 operacja
3. Pomiary luzów na czopach i tulejach trzonu i płetwy steru - 1 operacja
4. Demontaż trzonu steru. Wykonanie pomiarów, ewentualne naprawy – 1 operacja

*Uwagi:*

*- demontaż możliwy jest przez zaślepiony otwór w pokładzie, należy przewidzieć ponowny montaż szalunków i uszczelnień pokładu oraz stołu we wnętrzu, w którym zainstalowana jest część wykonawcza maszyny sterowej*

1. Wymiana uszczelnień dławicy trzonu sterowego, przegląd i ewentualna wymiana elementów gumowych dodatkowego, prototypowego uszczelnienia trzonu sterowego – 1 operacja
2. Uruchomienie urządzenia sterowego, regulacje po remoncie. Zdanie w działaniu dla Armatora i PRS – 1 operacja
3. Zakres prac remontowych dodatkowo uzgodnić z PRS.
4. Montaż / demontaż rusztowania w doku – 1 operacja
5. Linia walu
6. Demontaż/montaż osłony wału - 1 operacja
7. Wymiana uszczelnień pochwy wału, uszczelnienia typu DEEP SEA SEALS LTD. TYP: EK Seal i EJ Seal, średnica wału 156 mm – rufa i 154mm – dziób. Kontrola szczelności układu chłodzenia, usunięcie nieszczelności – 1 operacja
8. Wykonać wszystkie czynności przy wale i śrubie nastawnej przewidziane przez instrukcję producenta w przypadku dokowania – 1 operacja
9. Wymiana oleju pochwy wału – 1 operacja

*Uwagi:*

 *- Typ oleju: MOBIL DTE OIL HEAVY, całkowita ilość oleju 180 l (Zamawiający posiada zapas ok. 100 l, w pozostałym zakresie olej dostarcza Wykonawca)*

1. Dokonać oceny stanu łożysk tocznych SKF wału pośredniego
2. Pomieszczenie steru strumieniowego
3. Konserwacja i przegląd kingstonów, zaworów kingstonowych i zaworów pompy, wymiana anod cynkowych. Zdać Armatorowi pompę pożarową w działaniu – 1 operacja
4. Wyczyścić zęzę, usunąć ślady korozji, pomalować 2-składnikową farbą epoksydową dno i burty pomieszczenia steru strumieniowego (łącznie ok. 12 m2) – 1 operacja

*Uwagi:*

*- na okres malowania zamontować zabezpieczenia z folii dla istniejących urządzeń i armatury.*

1. Dodatkowe prace w siłowni (armatura zaburtowa) – 1 operacja
2. Sprawdzić (demontaż i kontrola ) zaworów zaburtowych wg listy:
	* 1. Siłownia:

- zawór zaporowo-zwrotny kątowy DN 125

- zawór zaporowo-zwrotny kątowy DN 65

- zawór zaporowo-zwrotny kątowy DN 50

- zawór prosty DN 40

* + 1. LB wręgi 30-32:

- zasuwa DN 40

- zawór sztormowy DN 50

- zasuwa DN 50

- zawór zaporowo-zwrotny prosty DN 50

- zawór zaporowo-zwrotny prosty DN 50

* + 1. Kingston PB i denny:

- przepustnica kołnierzowa DN 150

- przepustnica kołnierzowa DN 150

- przepustnica DN 100

- przepustnica DN 100

* + 1. LB wręg 45:

- zawór zaporowo-zwrotny kątowy DN 40

* + 1. Laboratoria, PB wręg 19:

- zawór sztormowy DN 50

- zasuwa DN 50

* + 1. Pomieszczenie steru strumieniowego:

- zawór zwrotny prosty DN 50

- zawór zwrotny kątowy DN 50

- zawór zwrotny prosty DN 65

1. Kontrola stanu krat wlotowych i płatów śruby, wymiana anod cynkowych – 1 operacja

*Uwagi:*

*- Ster strumieniowy typ DIBU 125/600 firmy Bosch Rexroth Pruszków*

*- Wymiana uszczelnień napędu hydraulicznego.*

1. Prace pokładowe na doku
2. Napawać kluzę kotwiczną na lewej burcie ~15dm2 - 3 warstwy – 1 operacja
3. Rurociągi w siłowni.
4. Wykonanie niezależnych rurociągów wody morskiej chłodzącej agregat nr 2 – 1 operacja

*Uwagi:*

 *- wykonanie i montaż rurociągu stalowego DN40, Sch40, L=8m, łuki – 6 szt., zawór wylewowy burtowy zaporowo-zwrotny DN40 - 1 szt.*

1. Wymiana zaworu DN40 Butterfly odlotu wody morskiej z silnika głównego - 1 operacja
2. Montaż zaworu DN40 na rurociągu pomiędzy pompą zęzową a pompą klimatyzacji i agregatu chłodni – 1 operacja
3. Prace Elektryczne
4. Wspawać przy rolerach nowe przejścia kablowe. Zdemontować istniejące moduły kablowe w przepustach ROXTEC, zweryfikować stan ram kablowych, skorodowane wymienić, najlepiej na wykonanie nierdzewne. Istniejące połączenia urządzeń żaglowych (wykonane na pokładzie otwartym) przenieść pod pokład. Połączeń dokonać w nowo zainstalowanej rozdzielnicy lub wymienić przewody w całości od urządzeń żaglowych do istniejącej rozdzielnicy na dziobie. - 1 operacja

*Uwagi:*

*- do wyceny należy przyjąć:*

*\* demontaż istniejących przejść kablowych / 2 szt.*

*\* montaż nowych przejść kablowych / 2 szt. / Roxtec/ nierdzewne*

*\* wymiana okablowania / 1200 m.b.*

*\* odłączenie/podłączenie urządzeń*

1. Wymienić osłony na tory kablowe na grocie i bezanie (obecne trzymają się tylko kabli) wraz ze spawaniem uchwytów – 1 operacja

*Uwagi:*

*- należy założyć do wyceny:*

*\* wymiana osłon torów kablowych / łącznie 60 m.b.*

*\* przyjęto typ osłony OC-MP/ 200*

1. Wymiana przewodów w obwodach od rozdzielnic do punktów odbiorczych w następujących obwodach: obwodach oświetlenia pomieszczeń 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106 oraz obwodu nr 81 oświetlenia i grzałek bramownic, obwodu nr 2604 silnika wentylatora wyciągowego z mesy (w związku z pogorszeniem w ostatnim czasie stanu izolacji w ww. obwodach) – 1 operacja

*Uwagi:*

*- należy przyjąć do wyceny:*

*\* wymiana okablowania / 300 m.b.*

*\* montaż przejścia kablowych / 1 szt.*

*\* rozszczelnienie/uszczelnienie przejścia grodziowego / 1 szt.*

*\* odłączenie/podłączenie instalacji*

1. Odseparowanie w obwodzie nr 5104 gniazdek w pentrze i kuchni od obwodów kabin załogi i utworzenie dwóch osobnych obwodów wraz z instalacją zabezpieczeń w polu nr 4 rozdzielnicy GTR – 1 operacja

*Uwagi:*

 *- należy przyjąć do wyceny:*

*\* kabel/ 30 m.b.*

*\* rozszczelnienie/uszczelnienie przejścia kablowego / 1 szt.*

*\* montaż zabezpieczeń w GTR / 16 A /S*

*\* odłączenie/podłączenie instalacji/ obwodów*

W ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia wyszczególnione w ust. 2, na warunkach określonych w niniejszej Umowie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia……….. oraz ofercie Wykonawcy z dnia ………..

Prace remontowe prowadzone będą pod nadzorem PRS. Wykonawca winien podczas realizacji zamówienia uwzględnić uwagi PRS.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie części, materiały i urządzenia, jakie okażą się niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z przepisami wykonania prac określonych w ust. 2, na warunkach określonych w § 6 niniejszej Umowy.

Usługa remontu statku zostanie przeprowadzona podczas dokowania kadłuba statku. Wszelkie koszty związane z dokowaniem statku ponosi Wykonawca.

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych” zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem”) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu podpisania i realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca oświadcza dodatkowo, iż każdorazowo przekazując Zamawiającemu dane osobowe, będzie wypełniał obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

§3

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami przetargu z dołożeniem najwyższej staranności oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną oraz ustaleniami uzgodnionymi z Zamawiającym w trakcie wykonywania Umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie przedmiotu umowy terminowo, zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami prawa, technologią robót uzgodnioną z PRS i Zamawiającym, mającymi zastosowanie do realizowanych prac remontowych Polskimi Normami, a także warunkami technicznymi producentów oraz dostawców materiałów, części, urządzeń i instalacji. Wykonane prace winny odpowiadać wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków sanitarnych, określonym w odpowiednich konwencjach międzynarodowych oraz wymaganiom bezpieczeństwa w zakresie budowy, stałych urządzeń i wyposażenia statku, określonych w umowach międzynarodowych.

Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł przez cały okres jego realizacji. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi aktualną kopię polisy OC wraz z dowodem opłacenia, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w ww. zakresie, w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania żądania. W sytuacji gdy polisa obejmować będzie tylko część okresu realizacji umowy, na tydzień przed zakończeniem okresu obowiązywania polisy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu nową polisę.

§4

Termin realizacji zamówienia: **od 01.03.2021 do 22.03.2021 r.**

Miejsce wykonania remontu:……………………………….

Transport statku do i z miejsca remontu odbędzie się w terminie realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 1. Wykonawca planując termin rozpoczęcia i zakończenia prac remontowych uwzględni czas niezbędny do dotarcia statku z miejsca postoju (Port Gdański, Nabrzeże Zbożowe, ul. Starowiślna 1) do miejsca przeprowadzenia remontu, o którym mowa w ust. 2 oraz z powrotem.

Planowany termin rozpoczęcia wykonywania remontu: nie wcześniej niż **01.03.2021** roku. Przekazanie statku zostanie dokonane w formie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Całkowity ostateczny termin realizacji prac remontowych z wszystkimi odbiorami oraz czasem niezbędnym na powrót statku na miejsce postoju strony ustalają na dzień **22.03.2021r.**

§5

* 1. Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego, wysokiej jakości i terminowego wykonania przedmiotu Umowy.
	2. Wykonawca zobowiązany jest do informowania na bieżąco przedstawiciela Zamawiającego o kolejności wykonywania, organizacji i planowanym przebiegu wykonywanych prac.
	3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe wykonanie prac remontowych statku s/y „Oceania”, zapewnienie warunków bezpieczeństwa przy ich wykonywaniu oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane podczas tych prac.
	4. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad występujących w przedmiocie zamówienia w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji.
	5. Wykonawca przy wykonywaniu prac remontowych jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt, w ramach ustalonego w niniejszej Umowie wynagrodzenia ryczałtowego do:
1. zapewnienia wykwalifikowanej kadry technicznej, a także odpowiedniego sprzętu,
2. protokolarnego przyjęcia statku w terminie wskazanym w Umowie,
3. zorganizowania zaplecza remontowego, w tym pozwalającego na magazynowanie materiałów i sprzętu wykorzystywanego do realizowanych prac,
4. zapewnienia możliwości całodobowego korzystania przez załogę statku z zaplecza socjalnego, w tym zapewnić i doprowadzić rurociąg odprowadzający nieczystości ze statku do kanalizacji lub zapewnić korzystanie z toalet na terenie postoju statku dla załogi remontowanego statku, wraz z odbiorem nieczystości,
5. zabezpieczenia mienia znajdującego się na statku w okresie od czasu jego przejęcia do chwili protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu,
6. przestrzegania wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska,
7. zabezpieczenia statku na czas remontu w zakresie wykonywanych robót zgodnie z przepisami BHP, ppoż.,
8. zabezpieczenia i ochrony statku przed wypadkiem poniesienia szkody, spowodowanej przez działania osób trzecich, a w przypadku jej wystąpienia do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego i właściwych podmiotów w celu umożliwienia określenia zakresu powstałej szkody, zgłoszenia ewentualnych roszczeń, naprawienia szkody i jej ewentualnych skutków,
9. utrzymywania należytego porządku na remontowanym statku - miejsce wykonywania prac powinno być czyste i uporządkowane, bez pozostawiania materiałów i sprzętu zbędnych do prowadzenia prac, a także odpadów,
10. zagospodarowania wszystkich materiałów pochodzących z rozbiórki oraz odpadów powstałych podczas remontu statku (m.in. zużyte oleje i smary, szlamy, pozostałości po wykonywanych pracach), które przechodzą na własność Wykonawcy, i który zobowiązany jest usunąć je ze statku, a następnie zagospodarować zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, oraz przekazania Zamawiającemu kopii kart przekazania odpadów,
11. wykonywania w czasie realizacji prac wszystkich niezbędnych sprawdzeń, pomiarów i badań, które powinny być przeprowadzone zgodnie z właściwymi normami i procedurami przez przedsiębiorców posiadających uznanie PRS, o ile będzie to wymagane przez PRS,
12. wykonania przyłączy celem zaopatrzenia miejsca wykonywania prac w wodę, energię elektryczną i innych mediów, oraz ponoszenia kosztów zużycia tych mediów,
13. zawiadamiania Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej (za pośrednictwem e-mail) o wykonaniu robót zanikowych lub ulegających zakryciu, umożliwiając ich sprawdzenie w terminie 2 dni roboczych od daty powiadomienia i uzyskiwania potwierdzenia ich odbioru przez Zamawiającego, PRS, ewentualnie inne właściwe organy administracji,
14. doprowadzenia po zakończeniu prac do należytego stanu i porządku statku i przekazania go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego, wynikającego z niniejszej Umowy, w tym usunięcia ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
15. wykonywania wszystkich zaleceń PRS, innych właściwych organów i instytucji oraz Zamawiającego wydawanych w związku z pracami remontowymi realizowanymi zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszej Umowy,
16. uwzględnienia i zabezpieczenia wszystkich niezbędnych procesów technologicznych (w szczególności rusztowań, zabezpieczeń urządzeń przed uszkodzeniem, pomiarów, itp.).
	1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, do czasu zakończenia prac remontowych i ich protokolarnego przekazania, przepustek na teren miejsca, na którym będzie wykonywany remont dla inspektorów PRS i osób wskazanych przez Zamawiającego.
	2. Odbiór końcowy usługi nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności będących przedmiotem niniejszej Umowy oraz przekazaniu wszelkiej niezbędnej dokumentacji. Z prawidłowego dokonania odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru (w trzech kopiach – 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego).

§6

1. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt wszystkie części, materiały i urządzenia niezbędne do realizacji usługi remontu, za wyjątkiem części, materiałów i urządzeń wskazanych wprost w opisie przedmiotu zamówienia jako zapewniane lub dostarczane przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest spowodować, aby przewidziane do użycia w ramach niniejszej Umowy materiały i części oraz dostarczone przez Wykonawcę i nowo montowane urządzenia były nowe, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania oraz najwyższej dostępnej na rynku jakości. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do przedstawienia w każdym czasie dokumentów potwierdzających pochodzenie używanych lub zamontowanych w ramach wykonywanych prac remontowych materiałów i części. Zamawiający nie dopuszcza użycia materiałów oraz części używanych lub po regeneracji.
3. Wszystkie zamontowane lub użyte przez Wykonawcę części powinny posiadać certyfikat klasyfikatora (PRS lub innego, uznawanego przez PRS) jeżeli dana część wymaga klasyfikacji.
4. W razie powzięcia wątpliwości czy Wykonawca użył podczas realizacji zamówienia części posiadające certyfikat klasyfikatora, gdy dana część wymaga klasyfikacji, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia certyfikatu klasyfikatora w stosunku do tej części.
5. Wykonawca zapewnia uruchomienie zamontowanych urządzeń oraz przeprowadza z udziałem przedstawiciela Zamawiającego próby ich działania i dokonuje ewentualnej regulacji.
6. Jakość materiałów powinna być udokumentowana atestami, m.in. certyfikaty na znak zgodności CE lub B, lub też certyfikaty zgodności z PN lub odpowiednią aprobatą techniczną.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszelkiej dokumentacji w języku polskim takiej jak: Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, schematy, karty legalizacji i atesty dla dostarczonych i nowo montowanych urządzeń, materiałów, części, wyposażenia oraz całych systemów.
8. Dokumenty potwierdzające powyższe okoliczności, takie jak certyfikaty, aprobaty, atesty, winny zostać przedstawione Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót oraz na każde żądanie nadzoru Zamawiającego, PRS lub właściwych organów administracji.

§7

1. Zamawiający zobowiązany jest do:
2. pełnienia wachty przez załogę statku podczas trwania prac remontowych,
3. wystąpienia do PRS o dokonanie przeglądów dotyczących remontu statku oraz do Urzędu Morskiego w Gdyni o wydanie (przedłużenie) karty bezpieczeństwa statku,
4. protokolarnego i terminowego przekazania i odbioru przedmiotu umowy,
5. zapłaty wynagrodzenia na warunkach określonych w niniejszej Umowie,
6. transportu statku bez zbędnej zwłoki do miejsca prowadzenia prac remontowych.
7. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania, w trakcie postoju statku s/y „Oceania” w miejscu wykonywania prac remontowych przez Wykonawcę, we własnym zakresie siłami załogi statku innych prac remontowych nie będących przedmiotem niniejszej Umowy.
8. Prace wykonywane przez załogę statku nie mogą utrudniać realizacji przedmiotu niniejszej Umowy i muszą być, przed ich rozpoczęciem uzgadniane z Wykonawcą.

§8

1. Wszystkie odbiory, próby działania i testy techniczne niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy będą organizowane przez Wykonawcę i przeprowadzane w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz inspektora PRS, o ile jest to wymagane.
2. W przypadku ujawnienia wad w pracach przed ich zakończeniem, Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie, na koszt Wykonawcy.
3. Gotowość do odbioru końcowego prac, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na podstawie oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej (email).
4. Najpóźniej do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
5. dziennik prac remontowych statku,
6. wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty na materiały, karty gwarancyjne na zamontowane urządzenia, itp.,
7. oświadczenie kierownika prac o zgodności wykonania prac remontowych z obowiązującymi przepisami,
8. wszelkie inne dokumenty wyszczególnione w niniejszej Umowie.
9. Zamawiający zobowiązany jest do zwołania odbioru końcowego w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wykonanych prac remontowych statku w formie pisemnej lub elektronicznej (email). Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie i protokolarnie przy udziale Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy.
10. Za datę zakończenia prac przyjmuje się datę tego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, w wyniku którego prace remontowe zostaną odebrane bez zastrzeżeń.
11. Przedmiot umowy strony uznają za zakończony w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
13. jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad,
14. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a Zamawiający mimo ich istnienia uzna, że wykonany przedmiot umowy nadaje się do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
15. jeżeli wady uniemożliwiają lub ograniczają użytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, lub stanowią zagrożenie dla użytkownika bądź mienia, Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy,
16. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru na swój koszt.
17. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.
18. Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez Zamawiającego, to Zamawiający ma prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy w granicach rozsądnych kosztów przyjętych na poziomie krajowym.
19. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego prac nie wpływa na ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi, gwarancji i prawa dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
20. Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będą spisane protokoły, zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§9

1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy osoby wykonujące prace, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy, za wyjątkiem czynności, o której mowa w § 2 ust. 2 lit F pkt 6).
2. Wykonawca oświadcza, że do realizacji umowy w zakresie czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej zostaną wyznaczone osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
4. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
5. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
6. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania usług.
7. Wykonawca odpowiedzialny jest za spowodowanie, aby uprawnienia kontrolne wskazane w ust. 3 obejmowały również kontrolę Zamawiającego w stosunku do podwykonawców, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej. Wykonawca zobowiązany jest umieścić odpowiednie zapisy w umowach zawieranych przez Wykonawcę z podwykonawcami.
8. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dniu od dnia przesłania wezwania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osoby lub osób wykonujących prace, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy (za wyjątkiem czynności, o której mowa w § 2 ust. 2 lit F pkt 6):
9. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy (za wyjątkiem czynności, o której mowa w § 2 ust. 2 lit F pkt 6). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy (za wyjątkiem czynności, o której mowa w § 2 ust. 2 lit F pkt 6) wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, czynności które osoby te będą świadczyć w ramach niniejszego zamówienia, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy/podwykonawcy;
10. poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy/podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO (tj. w szczególności[[18]](#footnote-18) bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
11. poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
12. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (gdy opóźnienie w złożeniu dokumentów przekroczy 5 dni) żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę/podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace wskazane w ust. 1 powyżej.
13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę/podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
14. Zmiana w zakresie osób wykonujących prace, o których mowa w ust. 1 powyżej jest możliwa jedynie po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o planowanej zmianie i przedstawieniu zaktualizowanego oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 1) powyżej, w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowaną zmianą. Zamawiający uprawniony jest do sprzeciwienia się planowanej zmianie w przypadku niewykazania zachowania wymogów, o których mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

§10

1. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy wynosi: ………….. zł (słownie: ……………….. zł) i ustalone jest jako wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie za usługę obejmuje wszelkie koszty konieczne do należytego jej wykonania, zgodnie z warunkami Umowy, w tym w szczególności:
* koszty wykonania usługi (w tym wszystkich czynności opisanych w §2 ust. 2 niniejszej Umowy),
* koszty części, materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji remontu (za wyjątkiem urządzeń, części i materiałów dostarczanych przez Zamawiającego, wyraźnie wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia),
* koszty wykonywania w czasie realizacji prac wszystkich niezbędnych sprawdzeń, pomiarów, badań, prób i odbiorów technicznych,
* koszt usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru,
* koszty uzyskania niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji, o ile są wymagane dla realizacji niniejszego zamówienia,
* koszty wszystkich niezbędnych procesów technologicznych (w szczególności rusztowań, zabezpieczeń urządzeń przed uszkodzeniem, itp.),
* koszty dokowania statku,
* koszty zabezpieczenia statku na czas remontu zgodnie z przepisami BHP, p.poż.,
* koszty zabezpieczenia i ochrony statku i jego wyposażenia przed uszkodzeniami podczas remontu,
* koszty zagospodarowania materiałów i odpadów powstałych podczas wykonywania remontu statku zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach, lub innymi odpowiednimi obowiązującymi przepisami,
* koszty zorganizowania zaplecza budowy (włącznie z zapleczem socjalnym),
* koszty doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu sąsiadującego z miejscem wykonywania remontu,
* koszty wszystkich innych zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót i zaplecza (koszty związane z przyłączami mediów itp.),
* koszty wszelkiej dokumentacji wymaganej w ramach przedmiotowego zamówienia, w tym dokumentacji techniczno-ruchowej oraz opracowania dokumentacji powykonawczej,
* koszt rękojmi oraz gwarancji,
* koszt transportu statku do i z miejsca remontu, a także dojazdu reprezentantów Zamawiającego i organów kontroli (jeżeli miejsce realizacji zamówienia będzie powyżej 10 NM),
* koszt zatrudnienia pracowników, a także koszty wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących minimalnego wynagrodzeniu za płacę oraz minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenia, a także pracowniczych planów kapitałowych itp.).
1. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie niezbędne czynności związane z zakresem remontu określonym w §2 ust. 2 Umowy.
2. W wypadku, gdy miejsce realizacji zamówienia wskazane w §4 ust. 2 oddalone jest od miejsca postoju statku powyżej 10 NM wszystkie niezbędne koszty związane z transportem statku oraz dojazdem osób (przedstawicieli Zamawiającego, organów kontroli) powyżej 10 NM od miejsca postoju statku ponosi Wykonawca.
3. Koszty podatku VAT zostaną rozliczone i pokryte przez Zamawiającego, jeżeli na Zamawiającym spoczywa taki obowiązek zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawcy przysługiwać będzie jedynie wartość netto usługi, w zakresie której na Zamawiającym ciążyć będzie obowiązek podatkowy.
4. Rozliczenie za przedmiot Umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, potwierdzonego protokołem odbioru, o którym mowa w §8 ust. 7 Umowy. Zamawiający dokona płatności za przedmiot zamówienia w terminie ………… dni od daty dokonania odbioru bez zastrzeżeń i otrzymania faktury.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Ryczałtowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie podwykonawców realizujących prace na podstawie niniejszej Umowy (o ile prace będą wykonywane z udziałem podwykonawców).
7. Wykonawca określi na fakturze nazwę przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.
8. Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę.
9. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.) za pomocą platformy, o której mowa w art. 13 ww. ustawy.
10. Numer rachunku wskazany przez Wykonawcę na fakturze powinien być zgodny z numerem wskazanym w Wykazie podatników VAT (zwanym dalej „białą listą podatników VAT”), chyba że zgodnie z przepisami prawa rachunek Wykonawcy nie podlega wpisowi w ww. wykazie.
11. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do weryfikacji czy numer rachunku podany przez Wykonawcę znajduje się na białej liście podatników VAT. W przypadku braku numeru rachunku na ww. liście lub jego niezgodności z rachunkiem wskazanym na białej liście, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia sprawy.
12. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zmiany numeru rachunku wskazanego na fakturze na rachunek zgodny z rachunkiem uwidocznionym na białej liście podatników VAT. Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności do czasu zmiany przez Wykonawcę numeru rachunku na fakturze na zgodny z numerem wskazanym na białej liście podatników VAT.
13. Zamawiający może dokonać płatności za dostarczony przedmiot umowy, stosując mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w rozdziale 1a ustawy o podatku od towarów i usług.

§11

* + - 1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu niniejszej Umowy na warunkach określonych przepisami art. 556 – 576 i 636 – 638 Kodeksu cywilnego przez okres roku, licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru prac.
			2. Zamawiający wymaga, aby wymiana części oraz montaż urządzeń firmowych nie skutkowały utratą ich gwarancji.
			3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancję na wykonane prace na okres ……. miesięcy, licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Na zamontowane części i urządzenia firmowe – gwarancja nie krótsza niż według wskazań producentów. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu poszczególne gwarancje producentów.
			4. Szczegółowe warunki gwarancji określi karta gwarancji jakości, którą Wykonawca wystawi przy odbiorze końcowym.
			5. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek związanych z realizacją przedmiotu umowy.
			6. O wykryciu wady lub usterki w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę w formie pisemnej.
			7. Wykonawca jest zobowiązany podjąć czynności w celu usunięcia zgłoszonej wady lub usterki najpóźniej w następnym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamawiający zgłosił wadę lub usterkę. Jeżeli wada stanowić będzie zagrożenie życia lub mienia Wykonawca usunie wadę w trybie natychmiastowym.
			8. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wszelkich wad lub usterek, za które odpowiada z tytułu rękojmi lub gwarancji zawiadamiając Zamawiającego o terminie ich usunięcia. W wypadku niewykonania przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do usunięcia wad lub usterek.W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od obowiązku określonego powyżej, Zamawiający może zlecić usunięcie usterek lub wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy w granicach rozsądnych kosztów przyjętych na poziomie krajowym po upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu realizacji reklamacji.
			9. Przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad strony zobowiązane są uwzględnić: charakter wady, jej wpływ na funkcjonowanie statku i zawodowy charakter działalności prowadzonej przez Wykonawcę.
			10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych. Usunięcie wad lub usterek powinno zostać stwierdzone protokolarnie.
			11. W okresie gwarancji / rękojmi Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w terminie 7 dni o:
1. zmianie swojej siedziby lub firmy,
2. zmianie osób reprezentujących Wykonawcę w ramach wykonywania niniejszej Umowy,
3. ogłoszeniu upadłości lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,
4. ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy, lub też zawieszenia jego działalności poczynając od daty wystąpienia powyższych okoliczności.

§12

1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przez Wykonawcę bez powierzenia prac Podwykonawcom / lub z udziałem Podwykonawców...............................................................
2. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, o ile zawrze z nimi umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.
4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym terminem podpisania umowy.
5. Podzlecanie usług przez Wykonawcę Podwykonawcom niewymienionym w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu umowy może nastąpić jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego i o ile nie zmieni to warunków SIWZ.
6. Zlecenie wykonania części usług Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części usług. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o każdej planowanej zmianie w zakresie powierzania prac podwykonawcom (w tym o zamierza powierzenia prac nowemu podwykonawcy, zmiany zakresu prac wykonywanych przez podwykonawcę, zmiany podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy) w terminie umożliwiającym wykonywanie Zamawiającemu przysługujących na podstawie niniejszej umowy uprawnień.
8. Jeśli Wykonawca wskazywał w postępowaniu, iż polega na zdolnościach innych podmiotów w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest spowodować, aby podmioty te realizowały usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 13

1. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: ……………….. tel.: ……………………., email:………………..
2. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Wykonawcy jest: …………………... tel.: ……………………., email……………..
3. Potrzeby, uzgodnienia i informacje związane z wykonaniem usługi przekazywane będą w formie pisemnej lub elektronicznej (email) przez osoby ustanowione w ust. 1 i 2.
4. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły Wykonawcy, które mają być składane Zamawiającemu w czasie wykonywania umowy i z niej wynikające będą uznane za doręczone z chwilą doręczenia ich na adresy Zamawiającego wskazane w niniejszej Umowie. Strony ustalają, iż wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły Wykonawcy otrzymane przez Zamawiającego w dniu wolnym od pracy będą uważane za doręczone dopiero w następnym dniu roboczym.
5. W przypadku doręczenia w formie elektronicznej, doręczenie następuje za potwierdzeniem odbioru.
6. Zmiana osób uprawnionych do kontaktu, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksowania. Zmiana osoby upoważnionej do kontaktu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony, podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji.

§14

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 Umowy, w przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wypadku:
	* 1. wykonywania przez Wykonawcę prac, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, w sposób wadliwy, niezgodny ze sztuką, obowiązującymi normami, wymaganiami Zamawiającego albo sprzeczny z Umową – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 Umowy;
		2. zwłoki w wykonaniu określonego w Umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 5 niniejszej Umowy;
		3. zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi za wady i/ lub gwarancji jakości - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad;
		4. niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w § 9 ust. 1 lub w przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów, o których mowa w § 9 ust. 5 w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w § 9 ust. 1), jeśli opóźnienie przekroczy 5 dni lub niepoinformowanie Zamawiającego o zmianie osób, o której mowa w § 9 ust. 8, gdy zmiana ta polega na dopuszczeniu do realizacji zamówienia nowej osoby, niewskazanej wcześniej w oświadczeniu, o którym mowa w § 9 ust. 5 pkt 1), jeśli opóźnienie przekroczy 5 dni - w wysokości 10.000 zł;
		5. nieprzedstawienia w terminach, o których mowa w § 3 ust. 3 aktualnej kopii polisy OC wraz z dowodem opłacenia, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w wymaganym zakresie – w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia;
		6. stwierdzenia nieposiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wymaganym zakresie lub gdy opóźnienie w przedstawieniu przez Wykonawcę aktualnej kopii polisy OC wraz z dowodem opłacenia, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, przekroczy 5 dni – w wysokości 10.000 zł;
		7. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo - w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, o którym mowa w §12 ust. 4;
		8. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, jeśli opóźnienie przekroczy 5 dni – w wysokości 10.000 zł;
		9. dopuszczenia do realizacji zamówienia podwykonawcy niewskazanego w §12 ust. 1, w stosunku do którego Zamawiający nie wyraził zgody - w wysokości 10.000 zł;
		10. gdy, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, Wykonawca w rażący sposób narusza inne zobowiązania umowne – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy.
3. Uprawnienie Zamawiającego do żądania zapłaty przez Wykonawcę kar umownych, nie pozbawia Zamawiającego możliwości odstąpienia od Umowy, na zasadach określonych w § 16 Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.
4. Maksymalna suma kar umownych, jaką Zamawiający może naliczyć Wykonawcy wynosi 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy.
5. Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
6. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania Umowy.
7. Naprawienie szkód, o których mowa w ust. 6, obejmuje wyłącznie rzeczywiste straty Zamawiającego lub osób trzecich.
8. Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia kar umownych z przysługującej Wykonawcy należności na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.
9. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z *COVID-19*, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego, z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. (art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1842).

§15

Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian Umowy: terminów i sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia, przedmiotu umowy, wynagrodzenia, sposobu i warunków płatności, kar umownych, warunków wypowiedzenia i których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z następujących okoliczności:

* 1. służyć to będzie podniesieniu standardu przedmiotu zamówienia lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy;
	2. zmiany dotyczące terminów przewidzianych w Umowie, sposobu wykonania zamówienia, zakresu przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia oraz sposobu i warunków płatności – w przypadku, gdy wystąpi możliwość wykonania przedmiotu zamówienia w sposób inny od przewidzianego w SIWZ, a zarazem korzystny dla Zamawiającego i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy;
	3. zmiana dotycząca przedmiotu zamówienia, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia oraz obowiązków Wykonawcy – w przypadku wystąpienia okoliczności nie przewidzianych w chwili zawarcia Umowy, a skutkujących koniecznością ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia;
	4. zmiany dotyczące terminów przewidzianych w Umowie – w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania przez Wykonawcę tych terminów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
	5. zmiana dotycząca terminów przewidzianych w Umowie – w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
	6. zmiany dotyczące terminów przewidzianych w Umowie – w przypadku konieczności prowadzenia działań przez osoby trzecie uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu zamówienia, które to działania nie są spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy;
	7. urzędowej zmiany, w okresie trwania Umowy, wysokości wskaźnika podatku VAT (także obniżka), a także uzyskania w trakcie trwania Umowy możliwości zastosowania korzystniejszej stawki podatku VAT lub zwolnienia z VAT;
	8. zmiany umowy są konieczne w związku ze zmianą odpowiednich przepisów prawa,
	9. zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych (w tym PRS), związanych z realizacją przedmiotu umowy.

W celu zawarcia aneksu do Umowy, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmiany.

Warunkiem wprowadzenia powyższych zmian jest udokumentowanie przez stronę zainteresowaną wprowadzeniem zmian wystąpienia powoływanych okoliczności.

W przypadku zmian obejmujących swym zakresem zmianę wysokości wynagrodzenia, wniosek Wykonawcy powinien zawierać szczegółowe wyliczenie kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od której powinna nastąpić zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować wpływ powołanych okoliczności na wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 7) powyżej wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem nowych przepisów / preferencyjnej stawki VAT / zwolnienia z VAT.

§16

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w okolicznościach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w każdym czasie jej realizacji, w tym także prawo do częściowego odstąpienia od niniejszej Umowy ze skutkiem na przyszłość za zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy wyłącznie za prace wykonane do chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zachowaniem prawa do kar umownych oraz odszkodowania, o których mowa w § 14 Umowy, jeżeli pomimo uprzedniego pisemnego wezwania przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z Umową lub narusza inne zobowiązania umowne. Powyższe uprawnienie przysługuje Zamawiającemu w terminie dwóch lat od daty zawarcia Umowy.
3. W szczególności Zamawiający może odstąpić od Umowy z powodów określonych w ust. 2 w przypadku:
	1. wykonywania przez Wykonawcę prac w sposób wadliwy, niezgodny ze sztuką i obowiązującymi normami, wymaganiami Zamawiającego albo sprzeczny z Umową,
	2. gdy Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn w terminie 7 dni od daty określonej w § 4 ust. 1 oraz nie podjął się ich realizacji pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania,
	3. gdy Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa z winy Wykonawcy trwa dłużej niż 7 dni,
4. Ponadto Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku:
5. stwierdzenia nieposiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wymaganym zakresie lub gdy opóźnienie w przedstawieniu przez Wykonawcę aktualnej kopie polisy OC wraz z dowodem opłacenia, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, przekroczy 5 dni;
6. gdy suma naliczonych Wykonawcy kar umownych osiągnie 10 % całkowitej ceny Umowy brutto, o której mowa w § 10 ust. 1 Umowy.
7. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.
8. W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
	1. natychmiastowego wstrzymania prowadzonych prac,
	2. zabezpieczenia przerwanych prac w sposób obustronnie ustalony,
	3. sporządzenia protokołu inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia w terminie 7 dni od daty dokonania odstąpienia,
	4. niezwłocznego usunięcia zaplecza prowadzonych prac, nie później niż w terminie 14 dni od daty dokonania odstąpienia od Umowy,
	5. sporządzenia wykazu tych materiałów, części, instalacji lub urządzeń, które zakupiono wyłącznie do celu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy i które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych prac niż objęte niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
	6. zgłoszenia do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych.
9. W razie odstąpienia od niniejszej Umowy Zamawiający zobowiązany jest do:
10. dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane należycie do dnia dokonania odstąpienia,
11. protokolarnego przejęcia statku od Wykonawcy pod swój dozór.
12. W razie odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający oprócz czynności wskazanych w ust. 7 powyżej, zobowiązany jest do:
13. zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia dokonania odstąpienia,
14. odkupienia materiałów, części, instalacji lub urządzeń określonych w ust. 6 pkt 5) niniejszego paragrafu Umowy.
15. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej prawidłowo części Umowy.

§17

* 1. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią.
	2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
	3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy będą mieć zastosowanie przepisy :
		1. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),
		2. Kodeksu Cywilnego.
	4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy./ Umowę sporządzono w formie elektronicznej opatrzonej przez strony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. *(niepotrzebne skreślić)*

Wykonawca Zamawiający

 **…............................................. ….............................................**

**Załączniki do umowy:**

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca przetargu nieograniczonego - IO/ZP/10/2020 z załącznikami,
2. Oferta Wykonawcy z dnia ……………………….

**Załącznik nr 9**

**ZAKRES PRAC OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA**

1. Konserwacja Kadłuba:

1. Zabezpieczenie ścieków zaburtowych - 10 szt.
2. Podwodna część kadłuba – 390 m2:
* Zmycie wodą pod dużym ciśnieniem 350 bar - 390 m2
* Czyszczenie strumieniowo-ścierne do klasy SA 2.0 - 117 m2
* Czyszczenie strumieniowo-ścierne do klasy SA 1.5 - 390 m2
* Malowanie Touch Up (malowanie warstwy farbą podkładową powierzchni piaskowanej, w dalszej części SIWZ zwane „malowanie TU”) - 117 m2
* Malowanie TU - 117 m2
* Malowanie Full Coat (malowanie pełnej warstwy farbą nawierzchniową całej powierzchni kadłuba, w dalszej części SIWZ zwane „malowanie FC”) - 390 m2
* Malowanie FC - 390 m2
* Odcinka
1. Nadwodna część kadłuba (część biała) – 200 m2:
* Zmycie wodą pod dużym ciśnieniem 350 bar - 200 m2
* Czyszczenie strumieniowo-ścierne do klasy SA 2.0 - 60 m2
* Czyszczenie strumieniowo-ścierne do klasy SA 1.5 - 200 m2
* Malowanie TU - 60 m2
* Malowanie TU - 60 m2
* Malowanie FC - 200 m2
* Malowanie FC - 200 m2
* Odcinka
1. Nadwodna część kadłuba (część niebieska) – 250 m2:
* Zmycie wodą pod dużym ciśnieniem 350 bar - 250 m2
* Czyszczenie strumieniowo-ścierne do klasy SA 2.0 - 75 m2
* Czyszczenie strumieniowo-ścierne do klasy SA 1.5 - 250 m2
* Malowanie TU - 75 m2
* Malowanie TU - 75 m2
* Malowanie FC - 250 m2
* Malowanie FC - 250 m2
1. Malowanie znaków zanurzeniowych, marki plimsola, load line, oznaczeń sterów strumieniowych, nazwy statku na burtach i pawęży oraz nazwy portu macierzystego - 1 operacja
2. Podnośniki do prac konserwacyjno-malarskich – 1 operacja
3. Sprzątanie/czyszczenie doku po zakończeniu prac konserwacyjno-malarskich - 1 operacja
4. Wypiaskowanie nadbudówki, zakonserwowanie, uzupełnienie ubytków szpachli przy oknach, pomalowanie na biało – 1 operacja
5. Wykonanie napisów na burtach („Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk”)
6. Zbiorniki wody słodkiej
7. Przegląd zbiorników wody słodkiej - 2 szt. po 20m3 (razem 40m2) – 1 operacja:
* Wynikowe wyczyszczenie i uzupełnienie ubytków farby (należy założyć 10% powyżej rdzy)
* Wyczyścić płynowskazy – 2 szt.
* Zachlorować zbiorniki i zdać wodę w sanepidzie
1. Przeniesienie płynowskazu na sąsiadującą ścianę zbiornika - 1 operacja
2. Prace pokładowe
3. Pomiar grubości rur masztów. Wyczyszczenie i pomalowanie masztów, salingów grot i bezan (od topu masztu do pokładu), likwidacja starego wiatromierza na topie fokmasztu – 1 operacja

*Uwagi:*

*- należy założyć 250 pkt pomiarowych*

*- należy założyć rusztowanie 5x5x30m*

1. Zdemontować, wyczyścić, ocynkować i pomalować odpowietrzniki zbiorników na pokładzie (16 szt.) - 1 operacja

*Uwagi:*

*- fi ~62, głowica fi ~220, wysokość około 800 mm*

*- należy założyć 5 szt. do wymiany na nowe*

1. Zdjąć kratownicę dziobową, wyczyścić pod nią i pomalować – 1 operacja

*Uwagi:*

*- należy przyjąć kratownicę aluminiową 2m x 2,2 m oraz prostowanie wygiętej konstrukcji stalowej*

1. Świetlik kuchenny – wypalić kołnierz i dorobić nowy (zakonserwować ) - 1 operacja
2. Kluza dziobowa od liny kotwicznej – zaprojektować i wykonać nową z 4 rolkami (zapobiega wycieraniu liny i piłowaniu kluzy kotwicznej) – 1 operacja

*Uwagi:*

*- przy pozostaniu przy obecnej kluzie – zaspawanie wyżłobień po linie w kluzie dziobowej*

*- zaspawanie wytarć po łańcuchu w kluzie lewo burtowej*

1. Demontaż/montaż anemostatów i kratek wentylacyjnych - 10 szt. do ponownego wykorzystania
2. Demontaż/montaż rur spiro fi 100mm

*Uwagi:*

*- należy założyć 50 m.b. + zamocowania*

1. Przeniesienie anteny radiowej - 1 operacja
2. Przeniesienie anteny na maszcie o 2,2 m z salingu na top
3. Przegląd pięcioletni dźwigu rufowego z udziałem PRS - 1 operacja
* Sprawdzenie hydrauliki, luzów łożyska obrotu
* Sprawdzenie wyłączników krańcowych – 4 szt.
* Przygotowanie i wykonanie próby obciążeniowej dźwigu
1. Komory kotwiczne – 1 operacja:
2. Wyciągnąć łańcuchy, zdać je do wyśrutowania

*Uwagi:*

*- możliwe spawanie przetyczek ogniw, należy założyć 100 szt.*

1. Pomarkować i pomalować łączenia szekli (marki z ilością szekli)
2. Zdjąć blachy burtowe i podłogowe w komorze łańcuchowej
3. Wypiaskować komory kotwiczne - lewą i prawą

*Uwagi:*

*- nie piaskować kotwic*

1. Wymienić rusztowanie pod blachy podłogowe (wykonać i wspawać nowe)

*Uwagi:*

*- do wymiany konstrukcji łoża w komorze łańcuchowej należy założyć stal ~10 mm o wadze łącznej ~500 kg, wielkość elementów do wagi 50 kg*

1. Po uzgodnieniu z PRS sprawdzić wręgi burtowe w komorach po piaskowaniu
2. Demontaż i założenie nowej rury wraz z ssakiem do osuszania komór kotwicznych

*Uwagi:*

*- należy założyć średnicę 1 1/4", L-3mb*

1. Pomalowanie farbą chlorokauczukową lub bitumiczną komór kotwicznych
2. Przegląd górnych rolek kierunkowych liny kotwicznej – 1 operacja
3. Naprawić orzech windy kotwicznej łańcuchowej lewej (łańcuch przy wybieraniu ślizga się) – 1 operacja

*Uwagi:*

*- należy założyć 50 dcm2*

1. Dział Naukowo-Badawczy
2. Wytyczyć trasę przebiegu i zamontować rurę odpływową wody chłodzącej agregat hydrauliczny rufowych wind hydrologicznych. Poprowadzić właściwe rury odpływowe wody z chłodnicy (rury miękkie) – 1 operacja

*Uwagi:*

*- należy założyć fi1", L-4mb, kolana – 4 szt.*

1. Wytyczyć i poprowadzić rurociąg odpływowy z pomieszczenia „SPEKORDU” - 1 operacja

*Uwagi:*

*- należy uzgodnić z I Mechanikiem*

*- należy założyć fi1", L-3mb, kolana – 4 szt. + przejście przez zbiornik paliwowy, wyjście do zbiornika ścieków szarych*

1. Odtłuszczenie, flekowanie i malowanie żurawika planktonowego – 1 operacja
2. Poprowadzić kabel od stacji meteo do szafy na balkoniku pomiarowym – 1 operacja

*Uwagi:*

*- kabel dostarczy armator*

1. Pociągnąć kabel, zamontować gniazdo pomiędzy UPS a szafą na balkoniku pomiarowym – 1 operacja

*Uwagi:*

*- kabel - 30 mb*

*- montaż dławnicy – 1 szt.*

*- montaż rurociągu nierdzewnego DN15, L=25m*

1. Naprawić i udrożnić wyloty nawiewów w kabinach 25 i 27 – 1 operacja

*Uwagi:*

*- czyszczenie kanałów - 56 m2*

1. Prace związane ze sterem i napędem statku
2. Demontaż płetwy steru – przegląd i konserwacja – 1 operacja
3. Pomiary luzów na czopach i tulejach trzonu i płetwy steru - 1 operacja
4. Demontaż trzonu steru. Wykonanie pomiarów, ewentualne naprawy – 1 operacja

*Uwagi:*

*- demontaż możliwy jest przez zaślepiony otwór w pokładzie, należy przewidzieć ponowny montaż szalunków i uszczelnień pokładu oraz stołu we wnętrzu, w którym zainstalowana jest część wykonawcza maszyny sterowej*

1. Wymiana uszczelnień dławicy trzonu sterowego, przegląd i ewentualna wymiana elementów gumowych dodatkowego, prototypowego uszczelnienia trzonu sterowego – 1 operacja
2. Uruchomienie urządzenia sterowego, regulacje po remoncie. Zdanie w działaniu dla Armatora i PRS – 1 operacja
3. Zakres prac remontowych dodatkowo uzgodnić z PRS.
4. Montaż / demontaż rusztowania w doku – 1 operacja
5. Linia walu
6. Demontaż/montaż osłony wału - 1 operacja
7. Wymiana uszczelnień pochwy wału, uszczelnienia typu DEEP SEA SEALS LTD. TYP: EK Seal i EJ Seal, średnica wału 156 mm – rufa i 154mm – dziób. Kontrola szczelności układu chłodzenia, usunięcie nieszczelności – 1 operacja
8. Wykonać wszystkie czynności przy wale i śrubie nastawnej przewidziane przez instrukcję producenta w przypadku dokowania – 1 operacja
9. Wymiana oleju pochwy wału – 1 operacja

*Uwagi:*

*- Typ oleju: MOBIL DTE OIL HEAVY, całkowita ilość oleju 180 l (Zamawiający posiada zapas ok. 100 l, w pozostałym zakresie olej dostarcza Wykonawca)*

1. Dokonać oceny stanu łożysk tocznych SKF wału pośredniego

1. Pomieszczenie steru strumieniowego
2. Konserwacja i przegląd kingstonów, zaworów kingstonowych i zaworów pompy, wymiana anod cynkowych. Zdać Armatorowi pompę pożarową w działaniu – 1 operacja
3. Wyczyścić zęzę, usunąć ślady korozji, pomalować 2-składnikową farbą epoksydową dno i burty pomieszczenia steru strumieniowego (łącznie ok. 12 m2) – 1 operacja

*Uwagi:*

*- na okres malowania zamontować zabezpieczenia z folii dla istniejących urządzeń i armatury.*

1. Dodatkowe prace w siłowni (armatura zaburtowa) – 1 operacja
2. Sprawdzić (demontaż i kontrola) zaworów zaburtowych wg listy:
	* 1. Siłownia:

- zawór zaporowo-zwrotny kątowy DN 125

- zawór zaporowo-zwrotny kątowy DN 65

- zawór zaporowo-zwrotny kątowy DN 50

- zawór prosty DN 40

* + 1. LB wręgi 30-32:

- zasuwa DN 40

- zawór sztormowy DN 50

- zasuwa DN 50

- zawór zaporowo-zwrotny prosty DN 50

- zawór zaporowo-zwrotny prosty DN 50

* + 1. Kingston PB i denny:

- przepustnica kołnierzowa DN 150

- przepustnica kołnierzowa DN 150

- przepustnica DN 100

- przepustnica DN 100

* + 1. LB wręg 45:

- zawór zaporowo-zwrotny kątowy DN 40

* + 1. Laboratoria, PB wręg 19:

- zawór sztormowy DN 50

- zasuwa DN 50

* + 1. Pomieszczenie steru strumieniowego:

- zawór zwrotny prosty DN 50

- zawór zwrotny kątowy DN 50

- zawór zwrotny prosty DN 65

1. Kontrola stanu krat wlotowych i płatów śruby, wymiana anod cynkowych – 1 operacja

*Uwagi:*

*- Ster strumieniowy typ DIBU 125/600 firmy Bosch Rexroth Pruszków*

*- Wymiana uszczelnień napędu hydraulicznego.*

1. Prace pokładowe na doku
2. Napawać kluzę kotwiczną na lewej burcie ~15dm2 - 3 warstwy – 1 operacja

1. Rurociągi w siłowni.
2. Wykonanie niezależnych rurociągów wody morskiej chłodzącej agregat nr 2 – 1 operacja

*Uwagi:*

 *- wykonanie i montaż rurociągu stalowego DN40, Sch40, L=8m, łuki – 6 szt., zawór wylewowy burtowy zaporowo-zwrotny DN40 - 1 szt.*

1. Wymiana zaworu DN40 Butterfly odlotu wody morskiej z silnika głównego - 1 operacja
2. Montaż zaworu DN40 na rurociągu pomiędzy pompą zęzową a pompą klimatyzacji i agregatu chłodni – 1 operacja
3. Prace Elektryczne
4. Wspawać przy rolerach nowe przejścia kablowe. Zdemontować istniejące moduły kablowe w przepustach ROXTEC, zweryfikować stan ram kablowych, skorodowane wymienić, najlepiej na wykonanie nierdzewne. Istniejące połączenia urządzeń żaglowych (wykonane na pokładzie otwartym) przenieść pod pokład. Połączeń dokonać w nowo zainstalowanej rozdzielnicy lub wymienić przewody w całości od urządzeń żaglowych do istniejącej rozdzielnicy na dziobie. - 1 operacja

*Uwagi:*

*- do wyceny należy przyjąć:*

*\* demontaż istniejących przejść kablowych / 2 szt.*

*\* montaż nowych przejść kablowych / 2 szt. / Roxtec/ nierdzewne*

*\* wymiana okablowania / 1200 m.b.*

*\* odłączenie/podłączenie urządzeń*

1. Wymienić osłony na tory kablowe na grocie i bezanie (obecne trzymają się tylko kabli) wraz ze spawaniem uchwytów – 1 operacja

*Uwagi:*

*- należy założyć do wyceny:*

*\* wymiana osłon torów kablowych / łącznie 60 m.b.*

*\* przyjęto typ osłony OC-MP/ 200*

1. Wymiana przewodów w obwodach od rozdzielnic do punktów odbiorczych w następujących obwodach: obwodach oświetlenia pomieszczeń 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106 oraz obwodu nr 81 oświetlenia i grzałek bramownic, obwodu nr 2604 silnika wentylatora wyciągowego z mesy (w związku z pogorszeniem w ostatnim czasie stanu izolacji w ww. obwodach) – 1 operacja

*Uwagi:*

*- należy przyjąć do wyceny:*

*\* wymiana okablowania / 300 m.b.*

*\* montaż przejścia kablowych / 1 szt.*

*\* rozszczelnienie/uszczelnienie przejścia grodziowego / 1 szt.*

*\* odłączenie/podłączenie instalacji*

1. Odseparowanie w obwodzie nr 5104 gniazdek w pentrze i kuchni od obwodów kabin załogi i utworzenie dwóch osobnych obwodów wraz z instalacją zabezpieczeń w polu nr 4 rozdzielnicy GTR – 1 operacja

*Uwagi:*

 *- należy przyjąć do wyceny:*

*\* kabel/ 30 mb*

*\* rozszczelnienie/uszczelnienie przejścia kablowego / 1 szt.*

*\* montaż zabezpieczeń w GTR / 16 A /S*

*\* odłączenie/podłączenie instalacji/ obwodów*

1. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-1)
2. Minimalny dopuszczony termin gwarancji: 12 miesięcy; maksymalny punktowany termin gwarancji: 24 miesiące [↑](#footnote-ref-2)
3. Należy wskazać jeden z dopuszczonych przez Zamawiającego termonów, tj. 14, 21 lub 30 dni [↑](#footnote-ref-3)
4. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-4)
5. Należy wskazać firmę podwykonawcy [↑](#footnote-ref-5)
6. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-6)
7. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-7)
8. Należy podać imiona i nazwiska osoby mającej podpisać umowę oraz jej stanowisko/ uprawnienie do reprezentacji [↑](#footnote-ref-8)
9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-9)
10. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-10)
11. Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę [↑](#footnote-ref-11)
12. Dokument należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp). Wyjątkowo, w przypadku braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć ww. oświadczenie wraz z ofertą. [↑](#footnote-ref-12)
13. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-13)
14. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-14)
15. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-15)
16. Zgodnie z art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych:

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. [↑](#footnote-ref-16)
17. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-17)
18. Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez Wykonawcę pod kątem przepisów Rozporządzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy i Rozporządzenia. [↑](#footnote-ref-18)